# 2026 上半年工作成果報告

專案：射龍門 Slot Game (Dragon Gate Slot)

報告人：黃竹妤

報告日期：2026/06/16

# 一、專案概覽

| 專案名稱 | Dragon Gate Slot（射龍門老虎機） |
| --- | --- |
| 開發期間 | 2026/5/14 ~ 2026/6/16（約 34 天） |
| 總 Commits | 638 筆 |
| 程式碼規模 | ~5,000 行（HTML/JS/CSS） |
| 素材數量 | 81 個（圖片/音效） |
| 技術文件 | 20+ 份規格/企劃/報告 |

# 二、產出統計

| 月份 | Commits | 重點 |
| --- | --- | --- |
| 5月 | 285 | 從零開始建立完整遊戲框架 |
| 6月 | 353 | 功能完善、Bug 修正、效能優化 |

# 三、主要完成功能

## 核心遊戲系統

Slot Engine（轉輪引擎 + 動畫系統）

Dragon Gate Judge（射龍門判定邏輯：穿門/碰壁/窄門/極窄門）

Payout Calculator（賠付計算系統）

Jackpot System（四層 JP：Mini/Minor/Major/Grand）

## 遊戲模式

Main Game（主遊戲 + 自動轉 + 快速轉）

Free Game（8 轉免費遊戲 + 獎勵符號系統）

Bonus Game（射龍門翻牌 + 籌碼下注）

Scatter 收集觸發機制

## 特效系統（13 個模組）

BIG/MEGA/SUPER MEGA WIN 演出

穿門特效、碰壁特效、閃爍框

金幣飛移、粒子池、Scatter 揭示

龍門升起/金龍全螢幕動畫

相機震動/抖動感

## 音效系統

完整音效：spin、stop、wall、gate、scatter、win、FG 觸發

BG 專用：發牌、籌碼、lose

特殊音效：coin_fly、countup、narrow_gate、BIG WIN 系列

## UI/UX

中國風金色金屬質感控制面板

響應式佈局（手機/電腦自適應）

Info/Rules 介紹頁面（含 Jackpot 分頁）

Loading 畫面 + 圖片預載

## 效能優化

DOM 清理防記憶體洩漏（手機長時間遊玩卡頓修正）

金幣粒子減量

圖片壓縮 + 預載 cache

# 四、團隊協作（AgEnD AI Fleet）

建立 11 個 AI Agent 團隊協作體系

Fleet Coordinator（General）統籌派工、協調溝通

專業分工：程式核心、程式前端、企劃QA、美術音效、特效爽感、創意總監、挑戰者、數學模型、市場調查、知識庫

開發流程：Design → Implementation → Review → Merge

每日 dev_log 自動更新機制

# 五、文件產出

企劃書 v1.3 + 開發規劃藍圖

前端規格書 (dev-spec.md)

技術規格書 (tech_spec.md)

V1/V2/V3 里程碑規劃與時程表

市場調查報告 + 競品分析

數學模型波動率調校文件

QA 報告

每日開發紀錄 (dev_log)

# 六、技術架構

前端純 HTML/CSS/JavaScript，無框架依賴，部署於 GitHub Pages。

| game.html | 主遊戲頁面（含所有邏輯） |
| --- | --- |
| slotEngine.js | 轉輪引擎 |
| dragonGateJudge.js | 射龍門判定 |
| bonusGame.js | Bonus Game 邏輯 |
| freeGame.js | Free Game 邏輯 |
| jpSystem.js | Jackpot 系統 |
| payoutCalculator.js | 賠付計算 |
| gameManager.js | 遊戲狀態管理 |
| gameFeel.js | 遊戲手感/回饋 |
| uiController.js | UI 控制 |
| effects/ (13個) | 特效模組群 |